달력, 날씨정보 및 지도앱을 이용한 일정관리 앱 개발 착수 보고서

2020년 4월 9일

최우성 / 201524599

조현빈 / 201424542

윤태완 / 201524517

# 목차

- 주제 및 선정 이유  -----------------------------------------2

- 주요 기능 및 예시  -----------------------------------------2

- 작동 원리 및 사용할 API  --------------------------------4

  - 캘린더

  - 날씨 및 대기 오염 정도

  - 지도

- 개발 일정  ---------------------------------------------------5

- 역할 분담  ---------------------------------------------------6

# 주제 및 선정 이유

기존 일정관리 앱은 일정만 관리하는데, 외출이 있는 날씨를 잘 몰라서 우산을 안들고 가거나, 미세먼지가 많은데 마스크를 안챙기는 이런 불편해지는 상황을 최소화 하기 위함.

# 주요 기능 및 예시

## 캘린더

캘린더 형식으로 본인의 일정을 한 눈에 전체적으로 확인할 수 있고, 일정에 대한 기록을 한다. 더불어 일정과 함께 위치정보를 입력하면 지도 앱과 연동할 수 있다.

예시 : 7월 7일에 외출 일정이 있는데 약속장소가 서면 지하철 1번 출구라면 달력에 일정이 있음이 표시되고, 해당 일자를 누르면 현재 위치로 부터 약속장소까지 대중교통을 이용한 길찾기를 할 수 있는 버튼을 클릭할 수 있다.

## 날씨 및 대기 오염 정도

일정이 있는 날의 기상 상황이나 대기 상태를 바탕으로 사용자가 우산을 챙기거나 마스크를 챙기는 등의 외부 환경에 적절한  소지품을 갖출 수 있도록 도움을 준다.

예시 : 7월 7일에 외출 일정이 있는데 이날 소나기가 약속 장소에 내릴 가능성이 있다. 그렇다면 우산을 챙길것을 권장하는 알림창을 띄운다.

- 지도

현재 위치 정보를 기반으로 지도 앱을 연동하여 약속장소 까지의 시간 및 최적의 경로정보를 제공 한다.

예시 : 약속 장소 까지 어떻게 가야할지 모를때 미리 길찾기를 하여 길을 찾고 소요시간을 계산해 약속 준비를 할수 있다.

# 작동 원리 및 사용할 API

캘린더

- 달력을 표시하는 기능(UI, 레이아웃, 버튼).

  - 시작시 해당 월에 해당하는 일을 표시하고 일을 누르면 일정등록 Activity로 넘어간다.

  - 기본적으로 오늘을 가르킨다.

- 해당 일자 클릭해서 일정을 추가하는 기능

  - 일자와 제목, 내용을 저장한다.

  - 일정을 입력할때 지도에서 검색후 장소를 입력한다.

  - 입력 받은 장소를 좌표값으로 반환후 길찾기를 할 수 있도록 한다. 길찾기는 카카오맵  API를 활용한다.

- 일정을 표시하는 기능

  - 달력 Activity에서 해당 일에 약속이 있으면 표시한다.

- Notification (백그라운드 작업)

  - 약속시간이 다가오면 하루전 또는 한시간전 등 알림을 준다.

날씨 및 대기정보

- 날씨

  - 기상청 API를 이용하여 날씨 정보를 받아온다.

  - API이용시 현재 시간정보를 system.currentMills() 메서드로 구하여 가장 최근의 기상정보를 받아온다.

  - 웹 크롤링을 이용하여 기상청 홈페이지의 정보 읽어온다.

- 대기

  - 에어코리아 API를 이용하여 대기 정보 받아온다.

  - 웹 크롤링을 이용하여 에어코리아 홈페이지의 정보 읽어온다.

- 날씨 정보는 강우 확률 값을 얻어서 처리하고, 대기 정보는 미세먼지 단계로 처리

- 읽어온 정보를 바탕으로 적절한 소지품 추천 (ex. 비가올땐 우산 추천)

지도(길찾기, 대중교통)

- 사용자가 원하는 장소 좌표 획득

#### SDK에서 제공하는 MapPOIItem 객체를 생성해서 MapView 객체에 등록해야함. 그리고 MapPoint  getMapPoint()라는 MapPOIItem  메서드로 MapPoint 객체를 구한다.

#### 구해진 MapPoint 객체에서 MapPoint.GeoCoordinate getMapPointGeoCoord() 메서드를 사용하여 위경도 좌표를 구한다.

- 장소 기록

#### getItemName() 라는 메서드로 장소의 이름을 얻어, 캘린더에 기록한다.

- 카카오맵 URL scheme을 사용하여 대중교통 이용시, 현재 나의 좌표로부터 목적지까지 좌표로 경로 및 소요시간을 나타낸다.

# 개발 일정

# 해당 주차별 목표 일정.

4주차 : 보고서 및 제안서 발표

5주차 : 계획 상세화

6~11주차 : 각각 분배받은 파트를 담당

8주차 : 중간 발표

11~14주차: 시스템 통합 및 안정화

15주차 : 최종 발표

//표//

# 역할 분담

- 최우성 : 전체적인 레이아웃 및 캘린더

- 조현빈 : 길찾기,소요 시간 등 지도 API를 활용

- 윤태완 : 날씨, 대기 정보를 얻기위한 기상 API 또는 웹크롤링